Informe Daily Scrum

Minuta No. 007 For Love Restaurant

Fecha	: Martes 27 de enero de 2026

Hora 	: 10:00 pm

Lugar	: Virtual

Siendo las 22:00 horas del día 27 de enero de 2026, se reúne el grupo: For Love Restaurante, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Anyelith Suárez Castillo, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Anyelith Suárez Castillo | Presente | Scrum/Desarrollador |
| Berny Navarro López | Presente | Desarrollador/QA |
| Pablo Ramírez Ugalde | Presente | Desarrollador |
| Dayron Ortiz Alvarado | Presente | Desarrollador |

AGENDA:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho

- Se dio inicio con el  registro de proveedores por parte del Backend.

- En la vista de del Fronted se realizaron pequeños cambios para hacer la vista del registro de proveedores

- Vista del Login para los usuarios, listado e ingreso de los mismos.

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Backend eliminar usuarios | Dayron Ortiz Alvarado | Terminado |
| Backend modificación de permisos de un rol | Pablo Ramírez Ugalde | En proceso. |
| Front registro de proveedores | Anyelith Suárez Castillo | En proceso. |
| Vista del login de usuarios e ingreso de los mismos. | Berny Navarro López | Finalizado |

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

1.Diagramas de dominio

2.Modelo de datos

3.Creacion de la Plantilla del Fronted

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 28/01/2026

Hora: 8:00 am

Lugar: UCR, presencial

CLAUSURA:

Anyelith Suárez Castillo, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 22:15 horas.