Informe Daily Scrum

Minuta No. 004 For Love Restaurant

Fecha	: jueves 22 de enero de 2026

Hora 	: 14:00 pm

Lugar	: UCR Presencial

Siendo las 14:00 horas del día 22 de enero de 2026, se reúne el grupo: For Love Restaurante, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Anyelith Suárez Castillo, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Anyelith Suárez Castillo | Presente | Scrum/Desarrollador |
| Berny Navarro López | Presente | Desarrollador/QA |
| Pablo Ramírez Ugalde | Presente | Desarrollador |
| Dayron Ortiz Alvarado | Presente | Desarrollador |

AGENDA:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho

- Trabajo con la parte de las vistas del Fronted, así como realización de cambios de diseño en el Fronted.

- Construcción del Backend junto con la seguridad de los usuarios.

- Unas de las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega…

Back: Api registro de empleados,

Front: Formulario registro empleados

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Bases de datos | Dayron Ortiz Alvarado | Finalizado |
| Api registro de usuarios | Pablo Ramírez Ugalde | En curso. |
| Registro de usuarios Fronted | Anyelith Suárez Castillo | En curso. |
| Lista del login | Berny Navarro López | En curso. |

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

1.Diagramas de dominio

2.Modelo de datos

3.Creacion de la Plantilla del Fronted

PROXIMA REUNION:

Fecha: 23/01/2026

Hora: 18:00 pm

Lugar: virtual

CLAUSURA:

Anyelith Suárez Castillo, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 14:10 horas.