Informe Daily Scrum

Minuta No. 002 For Love Restaurant

Fecha	: martes 20 de enero de 2026

Hora 	: 8:00 pm

Lugar	: Reunión virtual

Siendo las 20:00 horas del día 20 de enero de 2026, se reúne el grupo: For Love Restaurante, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Anyelith Suárez Castillo, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Anyelith Suárez Castillo | Presente | Scrum/Desarrollador |
| Berny Navarro López | Presente | Desarrollador/QA |
| Pablo Ramírez Ugalde | Presente | Desarrollador |
| Dayron Ortiz Alvarado | Presente | Desarrollador |

AGENDA:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho

- Búsqueda de los componentes de lo que será el Fronted, además de consolidar si se va a usar una plantilla para el proyecto o si se va a realizar la utilización de componentes.

- La creación del diagrama de flujo de los primeros módulos del proyecto, sumando y teniendo en cuenta que se va a ampliar.

- Creación de la base de datos junto con el hosteo de la misma

- Unas de las tareas pendientes a desarrollar para la siguiente entrega…

Back: Api registro de empleados,

Front: Formulario registro empleados

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Bases de datos | Dayron Ortiz Alvarado | Finalizado |
| Api registro de usuarios | Pablo Ramírez Ugalde | En curso. |
| Registro de usuarios Fronted | Anyelith Suárez Castillo | En curso. |
| Lista del login | Berny Navarro López | En curso. |

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

1.Diagramas de dominio

2.Modelo de datos

3.Creacion de la Plantilla del Fronted

PROXIMA REUNION:

Fecha: 20/01/2026

Hora: 8:00 am

Lugar: UCR, presencial

CLAUSURA:

Anyelith Suárez Castillo, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 21:00 horas.