Informe Daily Scrum

Minuta No. 014 For Love Restaurant

Fecha	: viernes 06 de febrero de 2026

Hora 	: 13:00 pm

Lugar	: virtual

Siendo las 13:00 horas del día 06 de febrero de 2026, se reúne el grupo: For Love Restaurante, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá la reunión, Berny Navarro Lopez, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Anyelith Suárez Castillo | Presente | Desarrollador |
| Berny Navarro López | Presente | Scrum/Desarrollador |
| Pablo Ramírez Ugalde | Presente | Desarrollador |
| Dayron Ortiz Alvarado | Presente | Desarrollador/QA |

AGENDA:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho

- Se ha finalizado los endpoints de ingredientes los cuales son, crear, editar, eliminar, y mostrar por parte del back.

- Por parte del front se empezó la vista de proveedores y la vistas de ingredientes.

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Culminación del endpoint de eliminar proveedores | Dayron Ortiz Alvarado | Finalizado |
| Culminación del endpoint para agregar proveedor | Pablo Ramírez Ugalde | Finalizado |
| Comienzo de los endpoints de ingredientes (editar y eliminar) | Dayron Ortiz Alvarado | En proceso |
| Comienzo de los endpoints de ingredientes (mostrar y agregar) | Pablo Ramírez Ugalde | En proceso |
| Comienzo de vistas de proveedores | Anyelith Suárez Castillo | En proceso. |
| Comienzo de vistas de ingredientes. | Berny Navarro López | En proceso. |

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.

**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:

1-

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 09/02/2026

Hora: 13:00 pm

Lugar: presencial

CLAUSURA:

Berny Navarro Lopez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 13:15 horas.