Informe Daily Scrum

Minuta No. 020 For Love Restaurant

Fecha	: jueves 19 de febrero de 2026

Hora 	: 08:00 am

Lugar	: UCR Recinto de guápiles, aula 7

Siendo las 08:00 horas del día 19 de febrero de 2026, se reúne el grupo: For Love Restaurante, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá la reunión, Pablo Ramírez Ugalde, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Anyelith Suárez Castillo | Presente | Desarrollador |
| Berny Navarro López | Presente | Desarrollador |
| Pablo Ramírez Ugalde | Presente | Scrum Máster-Desarrollador |
| Dayron Ortiz Alvarado | Presente | Desarrollador |

AGENDA:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho

- Se concluyeron las tareas del día anterior y se comenzó con mejoras en el diseño para del diseño de la aplicación.

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Mejoras en el diseño del header de la aplicación | Dayron Ortiz Alvarado | Finalizado |
| Creación preliminar de la vista para listar Pagos. | Pablo Ramírez Ugalde | Finalizado |
| Conclusión de pruebas para los ingredientes. | Anyelith Suárez Castillo | Finalizado |
| Comenzó pruebas al módulo Pagos | Berny Navarro López | En proceso |

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 20/02/2026

Hora: 17:00 pm

Lugar: De manera virtual por discord

CLAUSURA:

Pablo Ramirez Ugalde, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 08:20 horas.